**БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ РЕСПУБЛИка БАШКОРТОСТАН**

**ЙƏРМƏКƏЙ районы АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципаль РАЙОНЫның сельского поселения**

**СПАРТАК АУЫЛ СОВЕТЫ спартакский сельсовет**

**ауыл БИЛƏмƏҺе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ХАКИМИƏТЕ ЕРМЕКЕЕВСКий РАЙОН**

452182, Спартак ауыл, Клуб урамы, 4 452182, с. Спартак, ул. Клубная, 4

Тел. (34741) 2-12-71,факс 2-12-71 Тел. (34741) 2-12-71,факс 2-12-71

е-mail: spartak\_selsovet@maiI.ru е-mail: spartak\_selsovet@maiI.ru

**ҠАРАР**  № 20 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 05 » март 2014 й. « 05 » марта 2014 г.

Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Спартакский сельсовет   
муниципального района   
Ермекеевский район Республики Башкортостан в 2014 году

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения защиты населения и объектов экономики сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан ,

постановляю:

1. Утвердить:

- состав сельской противопаводковой комиссии для организации работ в период весеннего паводка (Приложение № 1);

- план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан (Приложение № 2).

2. Сельской противопаводковой комиссии в соответствии с утвержденным планом мероприятий:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль за состоянием и работой плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- осуществить контроль за состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений в предпаводковый и паводковый периоды, уделив особое внимание сооружениям, находящимся в аварийном состоянии.

- совместно с районной противопаводковой комиссией провести комиссионное обследование потенциально-опасных гидротехнических сооружений;

- в период прохождения льда и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство на подведомственной территории.

3.2. Рекомендовать УУП ОП по Ермекеевскому району (Габидуллину Х.Х.) обеспечить охрану общественного порядка в местах переправ и эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ, принять участие в оповещении населения при проведении эвакуационных мероприятий.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Данное постановление обнародовать в течение 7 дней после подписания на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан по адресу : с.Спартак, ул.Клубная, дом 4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Спартакский сельсовет Ф.Х.Гафурова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

главы сельского поселения

Спартакский сельсовет

муниципального района

Ермекеевский район РБ

от 05.03.2014 г. № 20

**Состав  
противопаводковой комиссии сельского поселения**

**Спартакский сельсовет**

1. Гафурова Ф.Х. - глава сельского поселения Спартакский сельсовет

председатель комиссии;

2. Воробей С.А. - директор МОКУ СОШ с.Спартак , заместитель

председателя комиссии (по согласованию)

3. Мастерова Н.В. - управ.делами сельского поселения, секретарь

комиссии;

Члены комиссии:

1. Иванов И.П. - директор ООО «Пионерск» , заместитель

председателя комиссии (по согласованию);

2. Митряшкин С.Н. - глава КФХ «Митряшкин С.Н.»(по согласованию);

3. Габидуллин Х.Х. - УУП ОП по Ермекеевскому району

(по согласованию) ;

4. Мухаметзянов И.С. - главный инженер ООО «Пионерск»

(по согласованию) депутат Совета сельского

поселения Спартакский сельсовет;

5. Максимова Е.И. - председатель ТСЖ «Спартак» (по согласованию);

6. Мазитов А.З. - агроном ОАО «Зирганская МТС»

(по согласованию).

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

главы сельского поселения

Спартакский сельсовет

муниципального района

Ермекеевский район РБ

от 05.03.2014 г. № 20

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья   
на территории сельского поселения Спартакский сельсовет**

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить основные направления работы сельской противопаводковой комиссии, активизировать работу по подготовке к пропуску льда и половодья | до 20.03 | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2 | Проверить состояние плотин, прудов при необходимости провести ремонтные работы. Организовать дежурство по контролю состояния плотин, прудов, при необходимости обеспечить спуск воды водоемов. | до 20.03 и на период половодья | Противопаводковая комиссия |
| 3 | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда и половодья. | до 01.04 | Администрация сельского поселения , организации (по согласованию) |
| 4 | В целях обеспечения безопасности населения организовать очистку снега с крыш административных зданий и домов населения | до 27.03 | Администрация сельского поселения , зав.предприятий , организаций (по согласованию), председатель ТСЖ  ( по согласованию) |
| 5 | Очистить все водоотводящие канавы и трубы, кюветы и мостовые пролеты, не допускать скопление воды. | до 01.04 и на период половодья | Администрация сельского поселения директора хозяйств (по согласованию) |
| 6 | Обеспечить сохранность опор линий связи, электропередачи, заблаговременно установить за ними систематическое наблюдение. | на период половодья | РЭС БЭС (по согласованию), ООО «Сельэнерго» (по согласованию), РУС (по согласованию) |
| 7 | Создать дополнительный запас хлорной извести для повышения внесения дозы хлора в питьевую воду в весенний период. | до 01.04 и на период половодья | Администрация сельского поселения |
| 8 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах прудов. Обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. | до 30.03 | Администрация сельского поселения |
| 9 | Определить животноводческие и складские помещения, которые могут быть затопляемы.  Очистить фермы от снега.  Подготовить все помещения и территории ферм к паводку. | до 30.03 | Противопаводковая комиссия |
| 10 | При угрозе затопления эвакуировать скот из животноводческих помещений, расположенных в районах возможного затопления. | в период половодья | Администрация сельскиого поселения, сельскохозяйственные предприятия (по согласованию) |
| 11 | До начала дорожной распутицы завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение медикаменты, продукты питания и товары первой необходимости. | до 01.04 | Администрация сельского поселения, РайПО (по согласованию) |
| 12 | В период весеннего половодья администрации сельского поселения совместно с противопаводковой комиссией, зав. организаций и учреждений организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на подведомственной территории. | в период половодья | Администрация сельского поселения,  противопаводковая комиссия |
| 13 | Организовать работу по проведению комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в населенных пунктах сельского поселения. | в период половодья | Противопаводковая комиссия |
| 14 | Обобщение информации по итогам весеннего половодья 2014 года с представлением данных об ущербе нанесенном паводком. | до 20.05 | Противопаводковая комиссия |