БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ                                        РЕСПУБЛИка БАШКОРТОСТАН

ЙƏРМƏКƏЙ районы                                             АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципаль РАЙОНЫның                                                   сельского поселения

СПАРТАК АУЫЛ СОВЕТЫ                                                     спартакский сельсовет

ауыл БИЛƏмƏҺе                                                          МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАКИМИƏТЕ                                                                     ЕРМЕКЕЕВСКий РАЙОН

452182, Спартак ауыл, Клуб урамы, 4                                                   452182, с. Спартак, ул. Клубная, 4

Тел. (34741) 2-12-71,факс 2-12-71                                                                  Тел. (34741) 2-12-71,факс 2-12-71

е-mail: spartak_selsovet@maiI.ru                                              е-mail: spartak_selsovet@maiI.ru

-

-

ҠАРАР                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04  октябрь 2016  й.                                      №  120                            04   октября   2016  г.

«Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан

муниципального образования на 2016 – 2020 годы и

с перспективой до 2032 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2016 – 2020 гг. и с перспективой до 2032 года.

2. Опубликовать настоящее постановление на на информационном стенде администрации сельского поселения Спартакский сельсовет по адресу: с.Спартак, ул.Клубная, 4 и разместить на сайте сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан http://spartak-sp.ru/

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения

Спартакский сельсовет                                             Ф.Х.Гафурова

УТВЕРЖДЕНО

Решением

сельского поселения Спартакский сельсовет

муниципального района

Ермекеевский район

Республики Башкортостан

от 04.08.2016    № 120

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан

на 2016 –2020 г.г. и с перспективой до  2032 года»

с.Спартак

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  сельского поселения Спартакский сельсовет.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории сельского поселения Спартакский сельсовет.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Спартакский сельсовет.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Спартакский сельсовет.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Спартакский сельсовет  на период с 2016 -2020 г.г и с перспективой до  2032 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Спартакский сельсовет, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития., повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Спартакский сельсовет - на 2016 – 2020 г.г. и с перспективой до 2032 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Спартакский сельсовет |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Спартакский сельсовет |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2016 год – 712 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2017год Объем финансирования Программы составляет 1700,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2018год Объем финансирования Программы составляет 1800,00тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2019год Объем финансирования Программы составляет 2000,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2020год Объем финансирования Программы составляет 2000,0 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2021-2026 года Объем финансирования Программы составляет 4000,0* тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2027-2031 года Объем финансирования Программы составляет 4000,0* тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2032 год Объем финансирования Программы составляет 4000,0 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

*- данные значения подлежат ежегодной корректировке

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Спартакский сельсовет.

Сельское поселение Спартакский сельсовет наделено статусом сельского поселения Законом Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года № 126-з «О  границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан»

Сельское поселение Спартакский сельсовет находится в южной части Ермекеевского района. Общая площадь составляет 11753 га. Протяжённость границ сельского поселения Спартакский сельсовет 20 км. На  сегодняшний день численность населения сельского поселения Спартакский сельсовет составляет 1321 человек .

В состав сельского поселения Спартакский сельсовет входит четыре населённых пунктов это: пос. Спартак (центр), пос. Пионерский, д.Новоермекеево, д.Ляхово.

На юге  сельское поселение Спартакский сельсовет граничит с Бекетовским сельским поселением, на юго-западе со Средне-Карамалинским сельским поселением, на севере-востоке с Нижнеулу-Елгинским сельским поселением, на востоке с Белебеевским районом.

Автомобильный транспорт

Внешние связи сельского поселения Спартакский сельсовет поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с.Спартак до административного центра района с. Ермекеево по автодороге -15 км, расстояние от с. Ермекеево до областного центра г. Уфа – 240 км.

По территории сельского поселения Спартакский сельсовет проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- Регионального и межмуниципального значения:

1. Белебей-Ермекеево-Приютово – 8.7 км.

2. Подъезд к с.Пионерский – 3,0 км.

3. Пионерский – Средние Карамалы – 7,6 км.

- местного значения Спартак – Ляхово,  протяженность – 3,2 км.;

- местного значения Спартак- Пионерский,  протяженность – 3,8 км;

- местного значения «Подъезд к д.Новоермекеево», протяженность – 5,0 км;

- местного значения «Подъезд к с.Спартак», протяженность – 2,5 км.;

- местного значения «Подъезд к д.Верхний Кульчум» - 1,4 км.;

- местного значения «Подъезд с.Большезингереево» - 2,5 км.

Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения Спартакский сельсовет является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения железнодорожного, речного и воздушного транспорта в сельском поселении Спартакский сельсовет отсутствуют.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав сельского поселения Спартакский сельсовет входят 3 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между с.Спартак и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Спартак, км |
| --- | --- |
| деревня Ляхово | 3,2 |
| село Пионерский | 3,8 |
| деревня Новоермекеево | 5,0 |

Населенные пункты сельского поселения Спартакский сельсовет сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: село Спартак – ул. Пионерская, ул.60 лет СССР, ул.Ключевая, село Пионерский – ул. Пионерская, деревня Новоермекеево – ул.Ново-Ермекеево. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через  населенные пункты, с.Спартак, с.Пионерский, д.Новоермекеево.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения Спартакский сельсовет.

| № | Наименование автодорог | Дислокация | Протяженность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Ключевая | с.Спартак | 2,1 | 80-295 ОП МП 80-127 |
| 2 | Ул. Луговая | с.Спартак | 0,8 | 80-295 ОП МП 80-128 |
| 3 | Ул. Полевая | с.Спартак | 0,7 | 80-295 ОП МП 80-129 |
| 4 | Ул. Кооперативная | с.Спартак | 0,5 | 80-295 ОП МП 80-130 |
| 5 | Ул. Клубная | с.Спартак | 0,15 | 80-295 ОП МП 80-131 |
| 6 | Ул. Пионерская | с.Спартак | 1,2 | 80-295 ОП МП 80-132 |
| 7 | Ул. Сергея Старикова | с.Спартак | 0,6 | 80-295 ОП МП 80-133 |
| 8 | Ул. Комсомольская | с.Спартак | 0,4 | 80-295 ОП МП 80-134 |
| 9 | Ул. 60 лет СССР | с.Спартак | 0,85 | 80-295 ОП МП 80-135 |
| 10 | Ул. Ляхово | д.Ляхово | 1,0 | 80-295 ОП МП 80-136 |
| 11 | Ул. Пионерская | с.Пионерский | 2,4 | 80-295 ОП МП 80-137 |
| 12 | Ул. Ново-Ермекеево | д.Новоермекеево | 1,3 | 80-295 ОП МП 80-138 |
|  | ИТОГО |  | 12,0 |  |

Таблица 3. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 12,0 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 60000 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Спартакский сельсовет выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории сельского поселения Спартакский сельсовет объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2010 г составил 150 легковых автомобилей на 1144 жителя и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 187 машин.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района Ермекеевский район с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории сельского поселения Спартакский сельсовет предусмотрено:

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения Спартакский сельсовет. Карте населенных пунктов: с.Спартак, с.пионерский, д.Ляхово, д.Новоермекеево с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения Спартакский сельсовет».

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Спартакский сельского поселения.

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 700 | 1400 | 2800 | 3500 | 4100 | 12000 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 6,25 | 12,5 | 18,75 | 25 | 31,25 | 100 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц планируется обустройство тротуаров с шириной пешеходной части равной 1–2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории с.Спартак, с.Пионерский, д.Ляхово, д.Новоермекеево внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Участки автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Спартак-Ляхово» протяженностью 3,2 км; «Спартак- Пионерский,  протяженность – 3,8 км; - местного значения «Подъезд к д.Новоермекеево», протяженность – 5,0 км; - местного значения «Подъезд к с.Спартак», протяженность – 2,5 км.; местного значения «Подъезд к д.Верхний Кульчум» - 1,4 км.;  местного значения «Подъезд с.Большезингереево» - 2,5 км.

в составе улично-дорожной сети переводятся в категорию главных улиц и сохраняют местное значение.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция на 1 оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Ляхово | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | км | 1,0 | 1,0 |
|  | главных улиц | км | 1,0 | 1,0 |
| с.Пионерский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,4 | 2,4 |
|  | главных улиц | км | 1,4 | 1,4 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,0 | 1,0 |
| с.Спартак | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 7,3 | 7,3 |
|  | главных улиц | км | 4,2 | 4,2 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 3,1 | 3,1 |
| д.Новоермекеево | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,0 | 1,0 |
|  | главных улиц | км | 1,0 | 1,0 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 160 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 1,5 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 240 единицы.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение севернее границы села:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью один пост - 1 объект.

Так как в населенных пунктах сельского поселения Спартакский сельсовет дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения Спартакский сельсовет. Карте населенных пунктов: с.Спартак, с.Пионерский, д.Новоермекеево, д.Ляхово с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения Спартакский сельсовет».

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети сельского поселения Спартакский сельсовет.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2016 | 2032 | 15362,0 | 12,0 км | 15362,0 | 712,0 | 1700,0 | 1800,0 | 2000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 400,0 |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2016 | 2032 | 1552,0 | 350 шт | 1552,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 485,0 | 485,0 | 97,0 |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  сельского поселения Спартакский сельсовет на 2016 - 2032 годы, составляет 16914,0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб..7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР сельского поселения Спартакский сельсовет, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 712,0 | 1700,0 | 1800,0 | 2000,0 | 400,0 | 4000,0 | 4000,0 | 750,0 | 15362,0 |
| 2 | Освещение | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 485,0 | 485,0 | 97,0 | 1552,0 |

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети сельского поселения Спартакский сельсовет показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.8

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР сельского поселения Спартакский сельсовет, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 15362,0 | 0 | 0 | 15362,0 | 0 |
| 2 | Освещение | 1552,0 | 0 | 0 | 1552,0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения Спартакский сельсовет, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории сельского поселения Спартакский сельсовет.

Администрация муниципального района Ермекеевский район - администрация  сельского поселения Спартакский сельсовет осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.