**БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ РЕСПУБЛИка БАШКОРТОСТАН**

 **ЙƏРМƏКƏЙ районы АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **муниципаль РАЙОНЫның сельского поселения**

 **СПАРТАК АУЫЛ СОВЕТЫ спартакский сельсовет**

 **ауыл БИЛƏмƏҺе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ХАКИМИƏТЕ ЕРМЕКЕЕВСКий РАЙОН**

452182, Спартак ауыл, Клуб урамы, 4 452182, с. Спартак, ул. Клубная, 4

 Тел. (34741) 2-12-71,факс 2-12-71 Тел. (34741) 2-12-71,факс 2-12-71

е-mail: spartak\_selsovet@maiI.ru е-mail: spartak\_selsovet@maiI.ru

-

 **ҠАРАР**  № 14 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 « 04» март 2020й. « 04 » марта 2020 г.

**Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Спартакский сельсовет
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан в 2020 году**

 В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения защиты населения и объектов экономики сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан,

постановляю:

1. Утвердить:

- состав сельской противопаводковой комиссии для организации работ в период весеннего паводка (Приложение № 1);

- план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан (Приложение № 2).

2. Сельской противопаводковой комиссии в соответствии с утвержденным планом мероприятий:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль за состоянием и работой плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов;

- совместно с районной противопаводковой комиссией провести комиссионное обследование потенциально-опасных гидротехнических сооружений;

- в период прохождения льда и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство на подведомственной территории.

3.2. Рекомендовать УУП ОП по Ермекеевскому району (Габидуллину Х.Х.) обеспечить охрану общественного порядка в местах переправ и эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ, принять участие в оповещении населения при проведении эвакуационных мероприятий.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Данное постановление обнародовать в течение 7 дней после подписания на информационном стенде в здании администрации и на официальном сайте администрации сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения

 Спартакский сельсовет Ф.Х.Гафурова

 *Приложение № 1*

к постановлению

главы сельского поселения

Спартакский сельсовет

муниципального района

Ермекеевский район РБ

от 04.03.2020 г. № 14

**Состав
противопаводковой комиссии сельского поселения**

**Спартакский сельсовет**

1. Гафурова Ф.Х. - глава сельского поселения Спартакский сельсовет

 председатель комиссии;

2. Воробей С.А. - директор МОБУ СОШ с.Спартак , заместитель

 председателя комиссии (по согласованию)

3. Деревяшкина Т.Ю. - управ.делами сельского поселения, секретарь

 комиссии;

Члены комиссии:

1. Иванов И.П. - директор ООО «Пионерск» , заместитель

 председателя комиссии (по согласованию);

2. Митряшкин С.Н. - глава КФХ «Митряшкин С.Н.»(по согласованию);

3. Габидуллин Х.Х. - УУП ОП по Ермекеевскому району

 (по согласованию) ;

4. Мухаметзянов И.С. - зам. директора ООО «Пионерск»

 (по согласованию) депутат Совета сельского

 поселения Спартакский сельсовет;

5. Максимова Е.И. - председатель ТСЖ «Спартак» (по согласованию);

6. Краснов А.Е. - водитель пожарной автомашины

 *Приложение № 2*

к постановлению

главы сельского поселения

Спартакский сельсовет

муниципального района

Ермекеевский район РБ

от 04.03.2020 г. № 14

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан**

| № п/п | Мероприятия  | Срок исполнения  | Исполнители  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить основные направления работы сельской противопаводковой комиссии, активизировать работу по подготовке к пропуску льда и половодья  | до 20.03 | Председатель противопаводковой комиссии  |
| 2 | Проверить состояние прудов при необходимости провести ремонтные работы. Организовать дежурство по контролю состояния прудов, при необходимости обеспечить спуск воды водоемов. | до 20.03 и на период половодья  | Противопаводковая комиссия |
| 3 | В целях обеспечения безопасности населения организовать очистку снега с крыш административных зданий и домов населения | до 27.03 | Администрация сельского поселения , зав.предприятий , организаций (по согласованию), председатель ТСЖ ( по согласованию) |
| 4 | Очистить все водоотводящие канавы и трубы, кюветы и мостовые пролеты, не допускать скопление воды.  | до 01.04 и на период половодья  | Администрация сельского поселения директора хозяйств (по согласованию) |
| 5 | Создать дополнительный запас хлорной извести для повышения внесения дозы хлора в питьевую воду в весенний период.  | до 01.04 и на период половодья  | Администрация сельского поселения  |
| 6 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах прудов. Обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов.  | до 30.03 | Администрация сельского поселения  |
| 7 | Определить животноводческие и складские помещения, которые могут быть затопляемы.Очистить фермы от снега.Подготовить все помещения и территории ферм к паводку.  | до 30.03 | Противопаводковая комиссия  |
| 8 | При угрозе затопления эвакуировать скот из животноводческих помещений, расположенных в районах возможного затопления.  | в период половодья  | Администрация сельского поселения, сельскохозяйственные предприятия (по согласованию) |
| 9 | В период весеннего половодья администрации сельского поселения совместно с противопаводковой комиссией, зав. организаций и учреждений организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на подведомственной территории.  | в период половодья | Администрация сельского поселения,противопаводковая комиссия |
| 10 | Организовать работу по проведению комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в населенных пунктах сельского поселения. | в период половодья | Противопаводковая комиссия |
| 11 | Обобщение информации по итогам весеннего половодья 2019 года с представлением данных об ущербе нанесенном паводком.  | до 20.05 | Противопаводковая комиссия |